软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 宋振海 | 填报时间 | 2019.6.16 | | |
| 所在部门 | | FY19\_沈阳\_东北大学\_java班 | 时间结点 | 2019.6.16 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 整个项目的需求文档撰写，包括系统概述、功能需求等  数据库设计  造一些供开发测试的数据库真实数据  类图的设计  整体项目的搭建工作 | | | | |
| 待完成事项 | 建立概要设计文档  数据库触发器尚未设置完毕 | | | | |
| 原因及对策 | 前期对系统进行了充分的了解和试用，使我们更加了解整体项目的流程，用例，功能性需求，使前期的时间拖延了一些，但对我们接下来开发有更深一部的理解，开发起来也就更快，再接下来的任务分配中也尽量做到当日任务，当日完成，不拖延时间，充分利用课上，课下时间，多开发一些以前没用的知识来开发一些新的功能。 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 完成任务分工；详细规划下一步计划；完成概要设计文档及完善其他已完成文档；Dao层数据库访问完善及测试 | | | 周一 |  |
| 2 |  | | | 周二 |  |
| 3 | **总结前一天任务完成情况，对今天的计划进行微调；**  商店基本功能整体实现；部分学生、教师应用中心功能实现；考试部分功能实现 | | | 周三 |  |
| 4 | **总结前一天任务完成情况，对今天的计划进行微调；**  已完成功能模块整合、联调、功能之间接口连接契合调整、测试；教师、学生应用中心基本功能完成 | | | 周四 |  |
| 5 | **总结前一天任务完成情况，对今天的计划进行微调；**  系统基本框架、基本功能建立完成 | | | 周五 |  |
|  |  | **针对本周任务总结，未完成的利用周末时间尽快完成** | | | 周末 |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 | 合理的分配任务；充分的利用时间；提高效率 | | | | | |