软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 贾良雨 | 填报时间 | 2019/6/24 | | |
| 所在部门 | | 东软睿道FY19\_沈阳\_东北大学\_java 班 | 时间结点 | 2019/6/30 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1.完成项目中的注册的前端及后台功能，并设计注册密码强度检测、密码MD5加密、重复用户检查、注册邮箱格式正确检查。  2.完成项目中的关键字搜索的前台及后台功能，使用关键字进行模糊查询，实现老师搜索题库，学生搜索试卷的功能，并将搜索到的结果在页面中进行循环展示。  3.完成项目中的题库采纳的后台功能，教师可采纳已经分享过的题库。 | | | | |
| 待完成事项 | 1.登陆注册及学生、教师页面间的跳转  2.学生界面后台逻辑实现 | | | | |
| 原因及对策 | 1.未能快速有效的安排好实现每个功能的时间点。  2.代码能力没有很扎实，对于后台功能实现时报错不能有效率的修正。 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 1.试卷和题库的组题  2.已存在问题修复  3.修复、增加注册功能 | | | 周一 |  |
| 2 | 1.成绩报告功能实现  2.完善搜索功能 | | | 周二 |  |
| 3 | 1.总结前一天任务完成情况，对今天的计划进行微调；  2.未完成的细节功能实现 | | | 周三 |  |
| 4 | 1.总结前一天任务完成情况，对今天的计划进行微调； | | | 周四 |  |
| 5 | 1.总结前一天任务完成情况，对今天的计划进行微调； | | | 周五 |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 | Svn同步、前端模版 | | |  | |
| 2 | 时间资源 | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |