软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 贾良雨 | 填报时间 | 2019/6/14 | | |
| 所在部门 | | 东软睿道FY19\_沈阳\_东北大学\_java 班 | 时间结点 | 2019/6/15 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1.周三：在线考试项目的需求分析文档，需求分析我进行了关于学生角色模块的用例分析。  2.周四：整个项目的实体类分析及数据库设计。  3.周五：完成数据库设计，添加触发器、测试等。向数据库中加入测试数据。  4.周末：总结本周工作计划，并开展下周工作计划，搭建项目的整体框架。 | | | | |
| 待完成事项 | 1.建立概要设计文档。  2.发现原设计的数据库存在：题目乱序，无法分班考，未判分前不能阅读报告的三个问题并进行修改。数据库触发器仍有不足。 | | | | |
| 原因及对策 | 1.未能快速有效的安排好所有工作，导致工作进度稍有缓慢。  2.在数据库设计时，没能很好的考虑到本项目的需求，导致在有些细节上没有进行很好的优化。 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 完成属于自己的一部分模块，使用逆向生成工具将项目底层代码实现 | | | 周一 |  |
| 2 |  | | | 周二 |  |
| 3 | 商店功能实现；部分学生、教师应用中心功能实现；考试部分功能实现 | | | 周三 |  |
| 4 | 已完成功能模块整合、联调、功能之间接口连接契合调整、测试；教师、学生应用中心基本功能完成 | | | 周四 |  |
|  | 系统基本框架、基本功能建立完成 | | | 周五 |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 | Svn同步、前端模版 | | |  | |
| 2 | 时间资源 | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |