要求：

* 界面设计美观、简洁，不要太丑！
* 布局使用layui或者element的栅格布局：导航栏高度50px
* 尽量全部的美化使用layui或element
* css和js使用太多，可以考虑独立为css或js文件，如果独立后造成问题，可以不独立
* 后台大部分的**逻辑实现**放在service层；
* controller层主要进行**数据接收返回**及**页面的转发和重定向**，功能实现调用service层的方法。

**魏**

周三：创建试卷&创建题库

周四：试卷的功能实现&题库的功能实现

周五：试卷的组题&题库的组题

周六：教师功能全部完成

周日：第一阶段任务整体整合&实现全部功能的可用

**周三：**

* **技术讨论**
* **完成简单功能的整体实现**
* **对复杂功能拆分，完成一部分实现**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **🕧** | **编号** | **任务** | | | **负责人** |
| **周 三** |  | 商店加载分享的题库/试卷列表功能实现 | 商店 | 后端 | 宋 |
|  | ~~商店搜索功能实现~~ | 前后端 | 贾 |
|  | ~~商店采纳分享功能实现~~ | 后端 | 贾 |
|  | 学生验证/判断考生是否可以进入进行考试（要判断学生进入考试时间是否在考试开放时间区间） | 考试 | 前后端 | 李 |
|  | 要求输入考生需要采集的信息 | 前后端 | 李 |
|  | 时间计时/到时或切换窗口次数过多强制收卷 | 前后端 | 雷 |
|  | 试卷题目加载（可加载为一张列表） | 前后端 | 宋 |
| **周 四** |  | 题目预览面板加载 | 前后端 | 雷 |
|  | 记录题目答案并计算此题分值 | 后端 | 李 |
|  | 有交卷按钮，未答完前点击提示未答完提示 | 前后端 |  |
|  | 考试完成时添加一条试卷报告记录 | 后端 | 李 |
|  | 学生界面后台逻辑实现/////// |  | 后端 |  |
| **周 五** |  | 成绩报告页面 | 报告 | 前后端 |  |
|  | 成绩报告判卷 | 前后端 | 李:后 |
|  | 成绩报告添加评语/删除报告 | 前端 | 李:后 |
|  | 下载成绩报告/成绩报告发送到邮箱 | 前端 |  |